|  |
| --- |
| **Приложение****УТВЕРЖДЕНА****постановлением администрации****Яковлевского муниципального округа Белгородской области****от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года****№\_\_\_\_\_\_\_** |

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

## **«ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

I. Стратегические цели и приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа»

1.1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, находятся в совместном пользовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику муниципального округа.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Яковлевского муниципального округа составляет 847,2 км, в том числе:

- протяженность дорог с твердым покрытием – 722,4 км;

- протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям (грунтовые дороги) – 124,8 км.

Важным направлением реализации программы является комплекс первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог Яковлевского муниципального округа Белгородской области в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в полном объеме.

Вместе с тем, рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Сложные, изменчивые природные условия и нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории.

Ежегодно проводятся работы по капитальному ремонту, ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий, которые из-за своего износа не отвечают требованиям безопасности.

Автомобильные дороги местного значения на территории муниципального образования поддерживаются в надлежащем состоянии. Ежегодно, во избежание аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, для безопасности движения пешеходов и предотвращения несчастных случаев на автомобильных дорогах местного значения выполняются работы по ямочному ремонту дорожного покрытия.

Территория Яковлевского муниципального округа составляет 1 089 кв. км, в округе проживает 56,8 тыс. человек, из них охвачено транспортной маршрутной сетью 56,8 тыс. человек. На территории округа работает 22 автобусных маршрута. Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 573,3 км. По всем маршрутам утверждено расписание и тарификация.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами по каждому маршруту выдаются карты маршрутов.

Количество субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами – 6. Указанные предприятия имеют в общем наличие 63 единицы подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров автобусами, в том числе охваченного системой диспетчерского контроля - 63 единицы, и с использованием ГЛОНАСС/GPS технологий – 63 единицы. Навигационные данные передаются в единую систему мониторинга транспорта. Все маршруты можно отследить в системе «Яндекс. Карты».

Для улучшения качества обслуживания пассажиров, предотвращения срывов маршрутных рейсов и опоздания на маршрут, для более комфортного проезда населения округа предприятия регулярно проводят обновление парка автобусов выполняющие пассажирские перевозки по маршрутам округа. Имеется 18 транспортных средства, работающих на газомоторном топливе (метан/пропан).

Все это позволяет ежедневно в прямом и обратном направлении осуществлять перевозку пассажиров не менее 620 тыс. пассажиров в год (ранее перевозилось не более 420 тыс. пассажиров в год).

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Яковлевского муниципального округа Белгородской области, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог, является приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы. Стратегическими задачами являются:

 -развитие транспортной инфраструктуры Яковлевского муниципального округа;

 -повышение уровня доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

 В целях достижения стратегических целей и задач транспортной сети и дорожной инфраструктуры Белгородской области и муниципального округа определены цели, разработана структура и система показателей муниципальной программы.

 Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач политики администрации муниципального округа, система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

 Цель 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области», которая характеризуется в том числе:

 -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Яковлевского муниципального района.

 Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализация «Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек», в рамках которого будет реализовываться региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект, и комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

 Цель 2 «Увеличение доступности и улучшение качества транспортного обслуживания населения».

 -создание комфортных условий для перевозки пассажиров в межмуниципальном и межмуниципальном сообщении.

 Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализация «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

 Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Развитие транспортной системы».

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам).

По направлению (подпрограмма) «Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек»:

-повышение качества улично-дорожной сети местного значения;

-содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По направлению (подпрограмма) «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок»:

-организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и муниципальном сообщении.

II. Паспорт муниципальной программы Яковлевского муниципального округа Белгородской области «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа Белгородской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Каралупов И.А. – заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по строительству и транспорту |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сезик А.Ю. – руководитель транспортного отдела администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Развитие транспортной инфраструктуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области.2.Увеличение доступности и улучшение качества транспортного обслуживания населения. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1.Направление (подпрограмма) 1 «Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек»2.Направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 725 600,80 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 89 406,20 |
| -бюджет муниципального округа | 636 194,60 |
| -внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области | 1.Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»:Показатель 1. Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем на 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог — не менее чем 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения — не менее чем до 60 процентов»Показатель 2. Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов.2. Государственная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»:Показатель 1. Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году.Показатель 2: Пассажиропоток общественным автомобильным транспортом 690 тыс. чел. |
| Связь с целями развития муниципального округа/стратегическими приоритетами муниципального округа | Стратегическая цель Яковлевского муниципального округа – обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития муниципального округа и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко–культурный центр.Показатель 1: Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Показатель 2: Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте. |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=24.09.2024)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Белгородской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |
| Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП БО | Прогрессирующий | Процент | 69,0 | 2023 | 71,0 | 73,0 | - | - | - | 85,0 | Государственная программаБелгородской области «Совершенствование и развитиетранспортной системы и дорожнойсети Белгородской области», утвержденная постановлениемПравительства Белгородской областиот 18 декабря 2023 г. N 730-пп | МКУ «Управление социального строительства» | Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем на 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог — не менее чем 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения — не менее чем до 60 процентов» | Государственная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»:Показатель «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году». |
| Цель 2. Увеличение доступности и улучшение качества транспортного обслуживания населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте | ГП БО | Прогресси рующий | Тыс. Пассажиров. км | 620 | 2023 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | Государственная программаБелгородской области «Совершенствование и развитиетранспортной системы и дорожнойсети Белгородской области», утвержденная постановлениемПравительства Белгородской областиот 18 декабря 2023 г. N 730-пп | Транспортный отдел администрации Яковлевского муниципального округа | Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»Показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов» | Государственная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»: «Пассажирооборот общественным автомобильным транспортом 690 тыс.чел.» |

 3. Помесячный план достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измере ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=24.09.2024)) | Плановые значения по кварталам / месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 Развитие транспортной инфраструктуры Яковлевского муниципального округа Белгородской области. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля автомобильных  | ГП БО | Процент | 69,5 | - | - | - | 69,7 | - | 69,8 | - | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Увеличение доступности и улучшение качества транспортного обслуживания населения. |
| 1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте | ГП МП | Тыс. пассажиров | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | 640 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Направление (подпрограмма) «Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек» |
| 1. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", входящий в национальный проект |
| Куратор: Каралупов И.А. – заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по строительству и транспорту |
|  | Ответственный за реализацию: Богданова О.Н. – временно исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление социального строительства» | Срок реализации: 2025 год |
| 1.1 | Задача 1. Повышение качества улично-дорожной сети местного значения | Осуществлены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
|  | Ответственный за реализацию: Богданова О.Н. – временно исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление социального строительства» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Задача 1 Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок» |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения" |
|  | Ответственный за реализацию: Сезик А.Ю. — руководитель транспортного отдела администрации Яковлевского муниципального округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 3.1 | Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальном и муниципальном маршруте | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортное обслуживания населения в пригородном межмуниципальном и муниципальном сообщении | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| **N п/п** | **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа»** | **08** | **179 855,80** | **98 849,00** | **111 724,00** | **111 724,00** | **111 724,00** | **111 724,00** | **725 600,80** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 49 866,20 | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 89 406,20 |
|  | - бюджет муниципального округа |  | 129 989,60 | 90 941,0 | 103 816,0 | 103 816,0 | 103 816,0 | 103 816,0 | 636 194,60 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", входящий в национальный проект** | **08 1 R1** | **41 958,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 958,20** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 41 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 958,20 |
|  | - бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | **08 4 01** | **48 785,60** | **40 934,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **304 955,60** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет муниципального округа | 48 785,60 | 40 934,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 304 955,60 |
|  | - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения"** | **08 4 02** | **89 112,00** | **57 915,00** | **57 915,00** | **57 915,00** | **57 915,00** | **57 915,00** | **378 687,00** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 7 908,0 | 47 448,00 |
|  | - бюджет муниципального округа | 81 204,0 | 50 007,0 | 50 007,0 | 50 007,0 | 50 007,0 | 50 007,0 | 331 239,00 |
|  | - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**III. Паспорт регионального проекта**

 **«Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект**

**(далее - региональный проект)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Региональная и местная дорожная сеть» | Срок реализации регионального проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Каралупов И.А. | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по строительству и транспорту |
| Руководитель регионального проекта | Каралупов И.А. | Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области по строительству и транспорту |
| Администратор регионального проекта | Богданова О.Н. | Временно исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление социального строительства» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» |
| 2. | Муниципальная программа | «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа» |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=24.09.2024)) | Базовое значение | Период, год | Нарастаю-щий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1. | Задача 1. Повышение качества улично-дорожной сети местного значения |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Прогрессирующий | Процент | 69,0 | 2023 | 71,0 | - | - | - | - | - | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=24.09.2024)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Повышение качества улично-дорожной сети местного значения |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог муниципального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 69,5 | - | - | - | 69,7 | - | 69,8 | - | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=24.09.2024)**)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1. Повышение качества улично-дорожной сети местного значения |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Км  | 425,73 | 2023 | 438,07 | - | - | - | - | - | Показатель 1. Доля автомобильных дорог муниципального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (накопленным итогом) |
| 1.1.1 | Мероприятие предусматривает капитальный ремонт дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного бюджета |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | **Региональный проект «Региональная и местная****дорожная сеть»**, входящий в национальный проект (всего), из них: | 850 | 04 09 | 08 1 И8 |  | 41 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41 958,20** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 850 | 04 09 | 08 1 И8 | 200 | 41 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41 958,20** |
|  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств областного бюджета»**  | 850 | 04 09 | 08 1 И8 9Д140 | 200 | 41 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41 958,20** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 850 | 04 09 | 08 1 И8 9Д140 | 200 | 41 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41 958,20** |
|  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **Итого по региональному проекту:** | 41 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41 958,20** |

 **Приложение**

 **к паспорту регионального проекта**

 **«Региональная и местная дорожная сеть»,**

 **входящий в национальный проект**

План

реализации регионального проекта «Региональная и местная

дорожная сеть», входящего в национальный проект

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=24.09.2024)**)** | **значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача 1. Повышение качества улично-дорожной сети местного значения |
|  | Мероприятие (результат) Реализован национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  | 09.01.2025  | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | Км | 4,664 | 41 958, 2 | X |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства»  | X | Км | 4,664 | 41 958, 2 | X |
| 1.1.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Постановление администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 1.1.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении |
| 1.1.3. | Услуга оказана (работы выполнены)  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Копия формы КС-3 |
| 1.1.4. | Закупка включена в план закупок | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Снимок экрана |
| 1.1.5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Снимок экрана, ссылка |
| 1.1.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Платежное поручение |
| 1.1.7. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.1.8. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «Управление социального строительства» | X | X | X | X | Прочий тип документа |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных**

**дорог общего пользования местного значения» (далее - комплекс**

**процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Богданова Ольга Николаевна, временно исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление социального строительства» |
| Связь с муниципальной программой | Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессного мероприятия** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/****убывания** | **Единица измерения (по ОК****ЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный****за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Отремонтировано дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | КПМ | П | Км | 425,73 | 2023 | 438,07 | 445,20 | 459,00 | 463,00 | 472,00 | 483,00 | МКУ «Управление социального строительства» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Отремонтировано дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | КПМ | Км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438,07 | 438,07 |

 **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. |  Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Меро-приятие | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автомобильных дорог местного значения |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **08 4 01** | **48 785,60** | **40 934,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **304 955,60** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - бюджет муниципального округа | 48 785,60 | 40 934,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 304 955,60 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе:** | **08 4 01 20570** | **48 785,60** | **40 934,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **53 809,00** | **304 955,60** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - бюджет муниципального округа | 48 785,60 | 40 934,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 304 955,60 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

 **Приложение**

 **к паспорту комплекса процессных**

**мероприятий «Содержание и ремонт**

 **автомобильных дорог общего**

 **пользования местного значения»**

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ежегодно) | - | МКУ «Управление социального строительства» |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.01 | МКУ «Управление социального строительства» | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет- ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | МКУ «Управление социального строительства» | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет- ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.09 | МКУ «Управление социального строительства» | Копия формы КС-3 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 20.12 | МКУ «ЦБУ» | Платежное поручение |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Транспортный отдел администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Сезик Анастасия Юрьевна, руководитель транспортного отдела администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области) |
| Связь с муниципальной программой | Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессного мероприятия** | **Уровень показателя** | **Признак возраста-ния/****убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный****за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на общественном автомобильном транспорте |
| 1.1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте  | КПМ | П | Тыс. пассажиров | 620 | 2023 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | Транспортный отдел администрации Яковлевского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 Организация транспортного обслуживания населения на общественном автомобильном транспорте |
| 1.1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте | КПМ | Тыс. пассажиров | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | 640 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и муниципальном сообщении» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения в пригородном межмуниципальном сообщении» | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 24 | 2023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.1.1. | В рамках реализации мероприятия получены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном и межмуниципальном сообщении (местный бюджет) |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении» | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.2.1. | В рамках реализации мероприятия предусматривается финансирование транспортной работы по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Яковлевского муниципального округа (областной бюджет) |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечен льготный проезд студентов и аспирантов очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском и пригородном сообщении Белгородской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.3.1. | Реализация мероприятия предусматривает получение субсидий на компенсацию потерь перевозчика, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам (областной бюджет) |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Оказание услуг (выполнение работ) | Услуга | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.4.1. | Реализация мероприятия предусматривает получение субвенций на исполнение полномочий становлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (областной бюджет) |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организован льготный проезд населения на пригородных автобусных маршрутах в к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | Оказание услуг (выполнение работ) |  Тыс, пассажиров | 0,36 | 2023 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.5.1 | Реализация мероприятия предусматривает предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сокращению потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Мероприятие | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.6.1 | Реализация мероприятия предусматривает получение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском и пригородном сообщении. (местный бюджет) |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по минимизации недополученных доходов на пригородных автобусах маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-дачным участкам в выходные и праздничные дни» | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |  |
| 1.7.1 | Реализация мероприятия предусматривает возмещение перевозчику недополученных доходов на маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-дачным участкам в выходные и праздничные дни (областной бюджет) |

**4. Финансовое обеспечение комплексных процессных мероприятий 2**

| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения"** | 850 | 04 09 | 0840200000 |  | **89112,0** | **57915,0** | **57915,0** | **57915,0** | **57915,0** | **57915,0** | **378687,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 850 | 04 09 | 200 | 7908,0 | 7908,0 | 7908,0 | 7908,0 | 7908,0 | 7908,0 | 47448,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 850 | 04 09 | 300 | 81204,00 | 50007,0 | 50007,0 | 50007,0 | 50007,0 | 50007,0 | 331239,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения в пригородном межмуниципальном сообщении** | 850 | 04 09 | 0840263820 |  | **81197,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **50000,0** | **331197,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального округа | 850 | 04 09 | 300 | 81197,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 331197,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие «Получены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении** |  |  | 0840273810 |  | **7803,00** | **7803,00** | **7803,00** | **7803,00** | **7803,00** | **7803,00** | **46818,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  | 200 | 7803,00 | 7803,00 | 7803,00 | 7803,00 | 7803,00 | 7803,00 | 46818,0 |
|  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие (результат) «Выплачены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области.** |  |  | 0840273830 |  | **56,4** | **56,4** | **56,4** | **56,4** | **56,4** | **56,4** | **338,4** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  | 200 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 338,4 |
|  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие (результат) «Получены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  | 0840273850 |  | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **48,6** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  | 200 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 48,6 |
|  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие (результат) «Выплачены субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни** |  |  | 0840273860 |  | 40.5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 243,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 850 | 04 09 | 200 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 243,0 |
|  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Мероприятие (результат) «Выплачены компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области** |  |  | 08402S3830 |  | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **18,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального округа | 850 | 04 09 | 300 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | **Мероприятие (результат) «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни** | 850 | 0409 | 08402S3860 |  | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **24,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального округа | 850 | 0409 | 300 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

####

#### Приложениек комплексу процессных мероприятий 2"Создание условий для организациитранспортного обслуживания населения"

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2 "Создание условий для организации**

**транспортного обслуживания населения"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Организация транспортного обслуживания населения на общественном муниципальном транспорте |
| 1.1. | Организовано транспортное обслуживание населения в пригородном межмуниципальном сообщении (ежегодно) | X | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Контракты на перевозку пассажиров |
| 1.1.1 | Представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на общественном муниципальном транспорте | 15.01 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Муниципальный контракт, утвержденное расписание муниципальных, межмуниципальных маршрутов, реестр муниципальных, межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.2 | Предоставлены расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчетные материалы |
| 1.1.3 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 30.01 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.1.4 | Получены субвенции | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет о финансировании |
| 1.1.5 | Услуга оказана  | 31.12 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Акт выполненных работ |
| 1.2 | Организованно транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Х | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Контракты на перевозку пассажиров |
| 1.2.1 | Представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на общественном муниципальном транспорте | 15.01 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Муниципальный контракт, утвержденное расписание муниципальных маршрутов, реестр муниципальных |
| 1.2.2 | Услуга оказана (выплаты осуществлены) | 31.12 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Акт выполненных работ |
| 1.3 | Обеспечен льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в муниципальном или межмуниципальном сообщении | Х | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.3.1 | Подписаны соглашения с Министерством автомобильных дорог и транспорта о предоставлении субсидии из областного бюджета  | 22.01 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.3.2 | Отправлены заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчетные материалы |
| 1.3.3. | Получение субсидий | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчет о финансировании |
| 1.3.4 | Приняты заявления обучающихся, студентов или аспирантов с документами, подтверждающими проезд, обучение и статус заявителя | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчет о принятых заявлениях |
| 1.3.5 | Получение субвенций | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчет о финансировании |
| 1.4 | Проведены мероприятия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Х | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Постановление |
| 1.4.1 | Представлены действующие нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 31.12 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Нормативный правовой акт |
| 1.4.2 | Перечислена субвенция  | 31.12 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчет о финансировании |
| 1.5 | Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Х | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.5.1 | Подписаны соглашения с Министерством автомобильных дорог и транспорта о предоставлении субсидии из областного бюджета | 15.04  | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.5.2 | Поданы заявки и расчеты на выделение субсидий на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчетные материалы |
| 1.5.3 | Получена субсидия | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчет о финансировании |
| 1.5.4 | Услуга оказана | 31.10 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Акт выполненных работ |
| 1.6 | Проведены мероприятия по сокращению потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и средне профессионального образования в городском и пригородном сообщении на территории Белгородской области | Х | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.6.1 | Представлены нормативные правовые документы, подтверждающие осуществление выплат | 31.12 | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчетные материалы |
| 1.6.2 | Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.6.3 | Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Платежные поручения |
| 1.7 | Организованы мероприятия по минимизации недополученных доходов на пригородных автобусах маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-дачным участкам в выходные и праздничные дни | Х | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Соглашение |
| 1.7.1 | Представлены нормативные правовые документы, подтверждающие осуществление выплат | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Отчетные материалы |
| 1.7.2 | Услуга оказана | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Транспортный отдел ЯМО Белгородской области | Акт выполненных работ |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Транспортная сеть и дорожная**

**инфраструктура Яковлевского**

**муниципального округа»**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Белгородской области | Показатель рассчитывается по итогам года | Др= Lнт рз+ Lрз нтф+ Lобщ рзгде: Др - доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, процент;Lнт рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, км;Lрз нтф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, переданных в федеральную собственность начиная с 1 января 2018 г., нарастающим итогом на отчетный период, км;Lобщ рз2017 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря 2017 г., км | Базовое значение Lобщ рз2017 составляет 6579,6 км (по состоянию на 31.12.2017) | 1 | Исключен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420570&date=24.09.2024) Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1663-р | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441232&date=24.09.2024) Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года N 155 | Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом |
| 4 | Пассажирооборот автомобильным муниципальном и межмуниципальном транспортном сообщении | Тыс пасс.-км | "Пассажиропоток" - основной показатель работы транспорта, произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, "автомобильный транспорт" - вид наземного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям, | Периодичность формирования информации по показателям "Пассажирооборот автомобильным транспортом | ОП = Патгде:ОП - пассажирооборот автомобильным (по субсидируемым маршрутам) транспортом;Пат - пассажирооборот автомобильным транспортом на территории Белгородской области; |  | Показатель "Пассажиропоток автомобильным транспортом" - сведения Белгородстат, показатель " | 1.24.2 (по показателю "Пассажирооборот автомобильным транспортом") | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296371&date=24.09.2024) Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 887 | 10 февраля года, следующего за отчетным |

 **Приложение № 2**

 **к муниципальной программе**

 **«Транспортная сеть и дорожная**

**инфраструктура Яковлевского**

 **муниципального округа»**

**Перечень объектов ремонта автомобильных дорог местного значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование объекта** | **Год** | **Проектная мощность, км** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги с. Кустовое, ул. Октябрьская | 2025 | 2,244 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги с. Гостищево, ул. Больничная | 2025 | 0,82 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги с. Вислое, ул. Калачевка | 2025 | 1,2 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги с. Черкасское, ул. Озерная | 2025 | 0,4 |
| 5 | Ремонт проезда в с. Гостищево ул. Луговая, ул. Лесная, Яковлевского муниципального округа | 2025 | 0,485 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог в мкр. Гребенек-2, с. Гостищево Яковлевского муниципального округа | 2025 | 0,695 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги с. Новая Глинка, ул. Садовая, Яковлевского муниципального округа | 2025 | 0,08 |
| 8 | Обустройство дорожного покрытия ул. Зеленая, х. Глушинский, Яковлевского муниципального округа | 2025 | 0,18 |
| 9 | Обустройство дорожного покрытия в с. Крапивное, пер. Зеленый, Яковлевского муниципального округа | 2025 | 0,26 |
| 10 | Подъездная дорога к домам детей-сирот | 2025 | 0,35 |
| 11 | Ремонт проезда к ЦРБ им. И.С. Сальтевского, п. Томаровка, Яковлевского городского округа | 2025 | 0,12 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Строитель, Яковлевского городского округа | 2025 | 0,18 |