**Приложение**

**к постановлению администрации**

 **Яковлевского муниципального округа**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года.**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды
на территории Яковлевского муниципального округа**

**Белгородской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I.Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1.Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, составляет 56 274 жителей.

В состав Яковлевского муниципального округа Белгородской области входит 12 населенных пунктов, имеют численность свыше 1000 человек.

На территории Яковлевского муниципального округа расположено
205 многоквартирных домов, ограничивающих 102 дворовых территорий, общей площадью 721,33 тыс. кв. метра и 109 общественных территорий, общей площадью 1,71 млн. кв. метра.

Доля благоустроенных дворовых территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области составляет 70,6 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области составляет 95,18 % от общего количества.

На территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 99 дворовых территорий, площадью 686,8 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 87,88 % и 83 общественных территории, площадью
1 658, 600 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 95,18 %.

Потребность в благоустройстве территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Яковлевского муниципального округа Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту
и достоверность полученной информации, а также прозрачность
и обоснованность решений органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых проектах
и созданной инфраструктуре.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимается - территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий
и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ
и муниципальных программ, использование которой согласовано
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющейся частью транзитного пути (тротуара), а также подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и урн; обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и (или) устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов; оборудование спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территорий (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а)создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми
и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

-сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

-дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений
и своевременности направления ответов на них;

-дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа
о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

-публичное размещение планов администраций поселений района
по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам иным вопросам, затрагивающим интересы жителей
с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

-синхронизация деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры
и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизацию процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

-отображение на карте муниципального образования информации
по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б)энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную
и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в)проведение инвентаризации общественных территорий
с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г)создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных
и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля
и управления доступа в здания;

д)интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е)создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

-автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации;

-контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

-единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники
для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

**1.2.Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

-Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2021 года № 2765-р;

-Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

-Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Яковлевский район» Белгородской области до 2025 года, утвержденная решением Муниципального совета Яковлевского района
от 24 апреля 2018 года № 9;

-Государственная программа Белгородской области «Формирование современной муниципальный среды на территории Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области
от 28 декабря 2023 года № 815-пп (далее – Программа);

-Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Программа).

Основными приоритетами государственной политики являются также формирование комфортной муниципальный среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения
и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в сфере реализации муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение к 2030 году качества муниципальный среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов. Что в свою очередь обеспечит условия
для достижения одной из целей Государственной программы – повышение в полтора раза комфортности муниципальный среды к 2030 году.

Указанная цель Программы соответствуют показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2024 года № 309, которая включает следующий целевой показатель:

-благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий
и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее
чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной муниципальный среды к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной муниципальный среды», входящего в состав национального проекта «Жилье
и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной муниципальный среды» является создание механизмов развития комфортной муниципальный среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества муниципальный среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности муниципальный среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий государственной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области в рамках государственной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной муниципальный среды.

Главной стратегической целью развития Яковлевского муниципального округа является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития округа и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко–культурный центр.

Стратегическое направление социально-экономического развития «Развитие гражданского сообщества Яковлевского муниципального округа Белгородской области»:

1.Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных пунктов;

2.Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности;

3.Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью;

4.Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества;

5.Пространственное развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Основной задачей улучшение среды обитания населения Яковлевского муниципального округа Белгородской области является повышение энергоэффективности и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и создание условий для повышения качества проживания жителей района.

Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области, развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории, а также выявлению и распространению передового опыта организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства района, является одним из приоритетных направлений государственной политики округа.

Основными приоритетами в рамках реализации муниципальной программы являются:

-обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

-обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся
в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, устройство освещения, установка лавочек/урн);

-синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы
с реализуемыми в Яковлевском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ
по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, в том числе синхронизация с реализуемыми
в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми
в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

-вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора общественных пространств,
и дворовых территорий для включения в муниципальную программу;

-обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

-повышение качества среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам, и т.д.);

-комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий;

-реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий
в надлежащем комфортном состоянии;

-обеспечение повышения доли софинансирования заинтересованных лиц (физических и юридических лиц) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия
для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания,
так и всех жителей района, населенных пунктов. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области является жилищная политика
и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

-ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды
на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области
с учетом приоритетов территориального развития, возможно, решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

-комплексное решение проблемы окажет положительный эффект
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальных программ Яковлевского муниципального округа Белгородской области**

Основной целью муниципальной программы является «Повышение качества комфортной среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

1.Повышение комфортности муниципальный среды, в том числе общественных пространств.

2.Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения.

3.Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования.

4.Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

5.Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения.

6.Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

7.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8.Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов.

9.Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

10.Организация мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев.

11.Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1.Реализовано не менее 1 мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области ежегодно.

2.Реализовано не менее 6 проектов инициативного бюджетирования
для повышения условий жизни граждан в Яковлевском городском округе Белгородской области.

3.Реализовано не менее 1 мероприятий по благоустройству сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области ежегодно.

4.Организовано наружное освещение населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

Адресный перечень общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведен
в приложении № 2 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных
на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**1.4.Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере формирования современной муниципальный среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию всех территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных. Для жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития муниципальный среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 7 общественных пространств,
в том числе по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться Яковлевским муниципальным округом Белгородской области за счет приоритета выполнения работ в рамках минимального перечня.

Важным направлением повышения комфортной среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными самостоятельно.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения Яковлевского муниципального округа Белгородской области является одним
из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей Яковлевского муниципального округа Белгородской области. В Белгородской области большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное
и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов Белгородской области.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных
на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц
к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном,
так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Белгородской области и различных организаций,
а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии
с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться
в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов
менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения
и благоустройства в целом населенных пунктов области невозможно
без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях.
В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг
по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач
и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития округа;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей округа, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1.Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития муниципального округа.

2.Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды.

3.Создание механизмов развития комфортной среды, комплексного развития муниципального округа.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной муниципальный среды являются:

-ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в населенных пунктах, с численностью населения свыше 1000 человек;

-организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития комфортной среды;

-ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных
и дворовых территорий;

-реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

-возмещение расходов по гарантированному перечню услуг
по погребению Яковлевскому муниципальному округу Белгородской области.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития округа:

-экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

-демографические (повышение привлекательности мест жительства
для молодых семей);

-социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения
с детьми и друг с другом, обеспечение доступности муниципальный среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории**

**Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Жигалов Е.В. – заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Власов В.И. - Директор МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы  | Повышение к 2030 году качества городской среды к уровню 2019 года на 49 процентов |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | Направления (подпрограммы) не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области», в том числе: | 977 837,32 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 34 098,31 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 15 038,00 |
| -межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 |
| -межбюджетные трансферты местным бюджетам | 19 060,31 |
| -межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 943 546,00 |
| Внебюджетные источники | 193,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области Российской Федерации | 1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |
| 2.Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»Показатель 1 «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов» |
| Связь с целями развития/ стратегическими приоритетами Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 1.Стратегическая цель развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области является обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого развития района и превращения территории в современный преуспевающий промышленный, сельскохозяйственный и историко–культурный центр.2.Приоритет «Развитие гражданского сообщества Яковлевского муниципального округа Белгородской области» (Пространственное развитие Яковлевского муниципального округа Белгородской области) 2.1.Показатель 1 «Производственный потенциал на единицу территории (млн рублей на 1 км2)»2.2.Показатель 2 «Плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети) (км на 1 км2)» |

#### **2.Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству Яковлевского муниципального округа Белгородской области | ГП РФ,ГП, МП | Прогрессирующий | Единица | 3 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Цель«Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | «Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»Показатель1 «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов» |
| 2. | Количество светоточек на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области, тыс. единиц | ГП,МП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 8,643 | 2023 | 8,995 | - | - | - | - | - | - | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | - |
| 3. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области | ГП,МП | Прогрессирующий | Единица | 8 | 2023 | 6 | 6 | - | - | - | - | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп«О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | - |
| 4.  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.01.1996 г.№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - |

#### **3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель «Повышение качества комфортной среды территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов» |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области | ГП РФ,ГП, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество светоточек на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области, тыс. единиц | ГП,МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,995 | 8,995 |
| 1.3 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области | ГП,МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 1.4. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП,МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

#### **5.Структура муниципальной программы**

| **№п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (Куратор проекта – Жигалов Е.В.) |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025– 2030 |
| 1.1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области будут:- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории;- улучшено общее социально-экономическое состояние;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 2. | Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект(Куратор проекта – Жигалов Е.В.) |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025– 2030 |
| 2.1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» | На территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области при осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться архитектурный облик населенных пунктов, повышая качество городской среды путем обустройства пешеходных маршрутов, создания условий для рекреации и занятий спортом, а также развития инфраструктуры, обслуживающей общественные, дворовые и иные территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 3. | Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект(Куратор проекта – Жигалов Е.В.) |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации:2025 – 2030 |
| 3.1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области.Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан. |
| 4. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект(Куратор проекта – Жигалов Е.В.) |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 4.1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | На территории Яковлевского муниципального округа при осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться облик сельских территории Яковлевского муниципального округа | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 5.1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 5.2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 6.1. | Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Потребление меньшего количества энергии.Использование меньшего количества энергии. | - |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Организация утилизации и переработки промышленных отходов» |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 7.1. | Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов» | Переработка вторичного сырья | - |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Яковлевского муниципального округа» |
|  | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 8.1. | Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | При осуществлении комплексного подхода к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться облик территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | - |
| 8.2. | Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и передачу в приюты для животных | - |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 9.1. | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Срок реализации: 2025 – 2030 |
|  | Задача «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства» | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по реализации жилищных программ и систем жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» и МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - |

#### **6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области», в том числе:** | 850 0503 10 | **303753,52** | **139591,00** | **144492,80** | **130000,00** | **130000,00** | **130000,00** | **977837,32** |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 34098,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34098,31 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 15038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15038,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 19060,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19060,31 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 269462,20 | 139591,00 | 144492,80 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 943546,00 |
| Внебюджетные источники | 193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект** | 850 050310 1 F2 55550 500 | 15771,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15771,28 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 13297,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13297,87 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 797,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,87 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2473,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473,40 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект** | 850 050310 2 01 71360 | 92125,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92125,10 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 92125,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92125,10 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект**  | 850 050310 2 02 70300 | 24004,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004,90 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 18000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 18000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6004,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004,90 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект** | 850 050310 2 03 L5763 | 3858,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 2700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 965,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,00 |
| Внебюджетные источники | 193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | 850 050310 4 01 21340850 050310 4 01 71350 | 33280,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33280,44 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,44 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,44 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 33180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»** | 850 050310 4 02 29990 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация утилизации и переработки промышленных отходов»** | 850 050310 4 03 29990 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Яковлевского муниципального округа»** | 850 050310 4 04 20010850 040510 4 04 73880 | 14613,8 | 14491,0 | 14392,8 | 0 | 0 | 0 | 43497,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14613,8 | 14491,0 | 14392,8 | 0 | 0 | 0 | 43497,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 850 050510 4 05 00590 | 120000,00 | 125000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 765000,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 120000,00 | 125000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 765000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### **III. Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,**

### **входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта  | Жигалов Е.В. | Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Руководитель регионального проекта  | Власов В.И. | Директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| Администратор регионального проекта | Пищенко А.Е. | Главный специалист по программам и проектам МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |
| 1.1. | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области  |

#### **2. Показатели регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Индекс качества городской среды | ФП | Прогрессирующий | Балл | 210 | 2023 | 222 | 223 | - | - | - | - | Да |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Прогрессирующий | Единица | 3 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Нет |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Индекс качества городской среды | ФП | Балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 222 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1**

####

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды» | Х | Единица | 3 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | ФП | Да | Количество благоустроенных общественных территорий;количество городов с благоприятной городской средой; |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды», всего | 850 0530 10 1 F2 55550 | 15771,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15771,28 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 13297,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13297,87 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 797,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,87 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2473,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473,40 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### **6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

#### **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15771,28 | 15771,28 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15771,28 | 15771,28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** |  |  | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы программы формирования современной городской среды в 2025 году реализации» | **13.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Жигалов Е.В., Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | - | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 13.01.2025 | 31.01.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 01.02.2025 | 28.02.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 01.05.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.05.2025 | 01.12.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Письмо |

**IV. Паспорт регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство территорий различного функционального назначения | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта  | Жигалов Е.В. | Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Руководитель регионального проекта  | Власов В.И. | Директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| Администратор регионального проекта | Пищенко А.Е. | Главный специалист по программам и проектам МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |
| 1.1. | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области  |

**2. Показатели регионального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)**  | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | РП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Нет |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | РП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместес наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Получены дотации городских округов на поощрение муниципальных образований Белгородской области – победителей Всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества жизни жителей территорий и создание благоприятных условий для их проживания»  | Х | Единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | Количество муниципальных образований области, на территориях которых выполнено благоустройство |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Получены дотации городских округов на поощрение муниципальных образований Белгородской области – победителей Всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества жизни жителей территорий и создание благоприятных условий для их проживания», всего | 850 050310 2 01 741360 | 92125,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92125,1 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 92125,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92125,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

**предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получены дотации городских округов на поощрение муниципальных образований Белгородской области – победителей Всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества жизни жителей территорий и создание благоприятных условий для их проживания», всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92125,1 | 92125,1 |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92125,1 | 92125,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к паспорту регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Благоустройство территорий различного функционального назначения»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Получены дотации городских округов на поощрение муниципальных образований Белгородской области – победителей Всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества жизни жителей территорий и создание благоприятных условий для их проживания» в 2025 году реализации | **13.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Жигалов Е.В., Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** | - | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 13.01.2025 | 01.03.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | 01.03.2025 | 01.04.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 10.04.2025 | 01.11.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.11.2025 | 30.11.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - |  | Акты выполненных работ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 01.11.2025 | 30.11.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Письмо |

### **V. Паспорт регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»,**

### **не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта  | Жигалов Е.В. | Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Руководитель регионального проекта  | Власов В.И. | Директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| Администратор регионального проекта | Пищенко А.Е. | Главный специалист по программам и проектам МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» |
| Соисполнители государственной программы  | - |
| Целевые группы | Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |
| 1.1. | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области  |

#### **2. Показатели регионального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству  | РП | Прогрессирующий | Единица | 8 | 2023 | 6 | - | - | - | - | - | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству  | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |

#### **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования» | Х | Единица | 8 | 2023 | 6 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха;количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан  |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования», всего | 850 050310 2 02 70300 | 24004,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004,90 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 18000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 18000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,00 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6004,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004,90 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования», всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24004,90 | 24004,90 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24004,90 | 24004,90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к паспорту регионального проекта ««Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»», не входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования» в 2025 году реализации | **13.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Жигалов Е.В.,Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | - | - | - |  | Итоговый отчет о реализации |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 13.01.2025 | 01.02.2025 | - | - | Жигалов Е.В.,Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.02.2025 | 01.03.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 01.04.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.04.2025 | 01.10.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - |  | Акты выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения» | 01.10.2025 | 01.11.2025 | - | - | Каралупов И.А.,ВРИО начальника МКУ «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - | - | - |  | Отчет |

**VI. Паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»,**

**не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 4)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство сельских территорий | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта  | Жигалов Е.В. | Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения |
| Руководитель регионального проекта  | Власов В.И. | Директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| Администратор регионального проекта | Пищенко А.Е. | Главный специалист по программам и проектам МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Целевые группы | Население Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области |
| 1.1. | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области  |

**2. Показатели регионального проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)**  | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Количество населенных пунктов Яковлевского муниципального округа, на которых выполнено благоустройство | ГП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Нет |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Количество населенных пунктов Яковлевского муниципального округа, на которых выполнено благоустройство | ГП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместес наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» | Х | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | - |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)», всего | 850 050310 2 03 L5763 | 3858,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858,00 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 2700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2538,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,00 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 965,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,00 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

**предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)», всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3858,00 | 3858,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к паспорту регионального проекта «Благоустройство сельских территорий», не входящего в национальный проект** |

**План реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня благоустройства сельских территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» в 2025 году реализации | **10.01.2025** | **29.09.2025** | - | - | Жигалов Е.В., Заместитель главы администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области по ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения | **-** | **-** | **-** |  | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области» | 10.01.2025 | 15.01.2025 | - | - | Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования | - | - | - |  | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Конкурентные процедуры по определению подрядчика для заключения муниципального контракта» | 15.01.2025 | 03.02.2025 | - | - | Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования | - | - | - |  | Извещение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 14.02.2025 | 26.02.2025 | - | - | Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования | - | - | - |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 08.04.2025 | 29.09.2025 | - | - | Замулина Ж.Л., Руководитель управления АПК и природопользования | - | - | - |  | Акты выполненных работ, КС |

|  |
| --- |
| **VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»****(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** |
| **1. Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области  | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» (Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя /** **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C%3A%5CUsers%5CMary%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%5C%D0%9A%D0%9F%D0%9C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.xlsx#RANGE!_ftn1) | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного обеспечения» |
| 1.1 | Количество светоточек на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | Тыс. единиц | 8,643 | 2023 | 8,995 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | КПМ | Единица | 6 | 2023 | 12 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного обеспечения» |
| 1.1 | Количество светоточек на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | КПМ | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,995 | 8,995 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного обеспечения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8,643 | 2023 | 8,995 | - | - | - | - | - | Количество светоточек на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Получены субвенции на возмещение расходов по гарантийному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 6 | 2023 | 12 | - | - | - | - | - | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе | 850 0503 10 4 01 | 33280,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33280,44 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,44 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 33180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов», всего, в том числе: | 850 050310 4 01 21340 | 33180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 33180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Получены субвенции на возмещение расходов по гарантийному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»», всего, в том числе: | 850 050310 4 01 71350 | 100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,44 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,44 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к комплексу процессных мероприятий****«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного обеспечения» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов» в 2025 году реализации | х | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х  |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Подписание муниципального контракта на организацию наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | 13.01. | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Контракт |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Оплата согласно муниципального контракта на организацию наружного освещения населенных пунктов Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | До 10 числа каждого месяца | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |  Отчет  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Получены субвенции на возмещение расходов по гарантийному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»» в 2025 году реализации | х | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Сбор документов, справок и заключение договора на оказание услуг» | 2 недели после заявки | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Договор |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению» | 2 недели после подачи документов | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Заявка |

|  |
| --- |
| **VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий«Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»****(далее – комплекс процессных мероприятий 2)** |
| **1. Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области  | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» (Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения») |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя /** **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C%3A%5CUsers%5CMary%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%5C%D0%9A%D0%9F%D0%9C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.xlsx#RANGE!_ftn1) | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.1 | Количество мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.1 | Количество мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по энергосбережению повышению энергетической эффективности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», в том числе | 850 050310 4 02 29990 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к комплексу процессных мероприятий****«Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по энергосбережению повышению энергетической эффективности» ежегодной реализации | х | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии» | 01.01.2027 | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов» | 01 январяежегодно | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Отчет |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов» | 01 январяежегодно | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Отчет |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Учет энергетических ресурсов» | 01 январяежегодно | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Отчет |

|  |
| --- |
| **IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий«Организация утилизации и переработки промышленных отходов»****(далее – комплекс процессных мероприятий 3)** |
| **1. Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области  | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» (Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя /** **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C%3A%5CUsers%5CMary%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%5C%D0%9A%D0%9F%D0%9C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.xlsx#RANGE!_ftn1) | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов» |
| 1.1 | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | Прогрессирующий | КПМ | Проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов» |
| 1.1 | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по организации утилизации и переработки промышленных отходов» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация утилизации и переработки промышленных отходов», в том числе | 850 050310 4 03 29990 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к комплексу процессных мероприятий****«Организация утилизации и переработки промышленных отходов»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Организация утилизации и переработки промышленных отходов»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по организации утилизации и переработки промышленных отходов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по организации утилизации и переработки промышленных отходов» ежегодной реализации | х | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х  |
| 1.1.1. | Подписание Соглашения о взаимодействии между Управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской области, общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области и администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | 13.01. | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Соглашение |
| 1.1.2. | Корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Яковлевского городского округа | 13.01. | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Схема |

|  |
| --- |
| **X. Паспорт комплекса процессных мероприятий«Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»****(далее – комплекс процессных мероприятий 4)** |
| **1. Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области  | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» (Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя /** **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C%3A%5CUsers%5CMary%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%5C%D0%9A%D0%9F%D0%9C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.xlsx#RANGE!_ftn1) | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1«Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1 | Количество мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 2. | Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 2.1. | Количество отловленных животных без владельцев | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 72 | 2023 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1«Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1 | Количество мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 2. | Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 2.1. | Количество отловленных животных без владельцев | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1«Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Количество мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 2. | Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Получена субвенция на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 72 | 2023 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | Количество отловленных животных без владельцев |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области», в том числе | 850 0503 10 4  | 14613,8 | 14491,00 | 14392,8 | 0 | 0 | 0 | 43497,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14613,8 | 14491,00 | 14392,8 | 0 | 0 | 0 | 43497,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство», всего, в том числе: | 850 0503 10 4 04 20010 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0 | 0 | 0 | 42000,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0 | 0 | 0 | 42000,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Получена субвенция на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 850 0405 10 4 04 73880 | 613,8 | 491,00 | 392,8 | 0 | 0 | 0 | 1497,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 613,8 | 491,00 | 392,8 | 0 | 0 | 0 | 1497,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к комплексу процессных мероприятий****«Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Благоустройство территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1«Реализация мероприятий по благоустройству территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство» ежегодно | х | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Реализация комплекса мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории муниципального округа»  | 31.12. | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области»,Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Получена субвенция на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» ежегодно | х | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х  |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Отлов животных без владельцев»  | 31.12. | Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Отчет |

|  |
| --- |
| **XI. Паспорт комплекса процессных мероприятий«Обеспечение реализации муниципальной программы»****(далее – комплекс процессных мероприятий 5)** |
| **1. Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области  | МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» (Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области») |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 20 | 2023 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 131 | 2023 | 145 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | - |
| 1.2.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области», включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», в том числе | 850 0505 10 4 05 00590 | 120000,00 | 1250000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 765000,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 120000,00 | 1250000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 765000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение****к комплексу процессных мероприятий****«Обеспечение реализации муниципальной программы»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере благоустройства» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения» | х  | Власов В.И., директор МКУ «Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | -  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | х  | Лемешко Ю.Н., директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | - |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Яковлевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

**Адресный перечень общественных территорий**

**Яковлевского муниципального округа Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** |
| 1 | Яковлевский муниципальный округБелгородской области | г. Строитель – детская площадка за зданием муниципального бюджетного учреждения культуры Яковлевского центра культурного развития «Звездный» |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**Яковлевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

**Адресный перечень общественных территорий Яковлевского муниципального округа Белгородской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** |
| 1 | Яковлевский муниципальный округ Белгородской области | г. Строитель – благоустройство парка «Маршалково» |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**Яковлевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес**  |
| 1 | Яковлевский муниципальный округБелгородской области | г. Строитель, ул. Ленина (магазин) |
| 2 | г. Строитель, мкр-н Заводской, ул. Дорожная,магазин «Пятерочка» |
| 3 | г. Строитель, ул. Жукова, магазин «Пятерочка» |
| 4 | п. Томаровка, ул. Магистральная, д. 112, торговый центр |
| 5 | г. Строитель, ул. 5 Августа, магазин |
| 6 | г. Строитель, ул. Ленина, рынок |
| 7 | г. Строитель, ул. Промышленная, МУП «Центральный рынок г. Строитель» |
| 8 | г. Строитель, ул. Ленина, магазин |
| 9 | г. Строитель, ул. Ленина, банк |
| 10 | п. Томаровка, ул. Магистральная, магазин |
| 11 | г. Строитель, ул. Центральная, магазин канцелярских товаров |
| 12 | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 15, магазин мини-маркет «Мираж» |
| 13 | г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 14, магазин «НИКА» |
| 14 | п. Яковлево, ул. Угловского, магазин «Стрелец» |
| 15 | г. Строитель, ул. Промышленная, д. 34, магазин «Томмолоко» |
| 16 | г. Строитель, ул. Промышленная, д. 34, магазин «Томмясо» |
| 17 | г. Строитель, ул. Жукова, д. 8, торговый центр «Оса» |
| 18 | п. Томаровка, ул. Ватутина, магазин |