# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

# ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309070, г. Строитель,

ул. Ленина, д.16

т. (47 244) 6-94-01

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области по вопросу

«Анализ объемов и объектов незавершенного строительства, финансируемых

за счет бюджетных средств в 2024 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ                    «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной комиссии Яковлевского муниципального округа Белгородской области» Контрольно-счетной комиссией Яковлевского муниципального округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области по вопросу «Анализ объемов и объектов незавершенного строительства,                          финансируемых за счет бюджетных средств в 2024 году».

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1.8 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского муниципального округа Белгородской области на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского муниципального округа Белгородской области                от 18 декабря 2024 года № 80.

Предмет мероприятия: организация ведения учета затрат по объектам незавершенного строительства на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области и осуществление мер, направленных на снижение объемов незавершенного строительства.

Объекты мероприятия:

Администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области;

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечения                      и развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области».

Цель мероприятия: проведение анализа объёмов и объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет бюджетных средств Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Ответственным по ведению реестра объектов незавершенного строительства Яковлевского муниципального округа, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации определено Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского муниципального округа Белгородской области».

Согласно данным формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» годового отчета            за 2024 год, на балансе в Яковлевском муниципальном округе находятся 20 объектов                          незавершенного строительства на общую сумму 94 448,8 тыс. рублей. Наибольшие затраты по объектам незавершенного строительства на начало 2025 года установлены по администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области, которые составили 70 528,2 тыс. рублей (75,0 %). Количество «бесхозяйного имущества» и «сложных объектов» за 2024 год не сократилось.

Социально-значимые объекты незавершенного строительства на балансе отсутствуют. В состав объектов незавершенного строительства входят в основном объекты инженерной инфраструктуры (водоснабжение).

Объекту проверки рекомендовано подвести итоги инвентаризации объектов незавершенного строительства и по ее результатам разработать план мероприятий   по поэтапному сокращению количества и объема объектов незавершенного строительства, проводить системную работу, направленную на решение задачи сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства.